|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023 ICT멘토링 회의록** | | | |
| **구분** | 6월 2차 회의 | **작성자** | 박상은 |
| **회의시간** | 2023. 06. 23. 10:00-20:00 | **회의장소** | 형남공학관 102호 |
| **참석자** | 박상은 박성욱 이건아 조민규 함정규 | | |
| **회의제목** | 6월 2차 회의 | | |
| * **주요 내용**   + **전달사항**   + **이전 과제 피드백**   + **금일 주요 내용**   + **다음 회의 때까지 할 일**   + **다음 회의 일정**   + **주요 일정 정리** * **멘토님과의 미팅**    + **6/26 (월) 11:00~20:00**   + **토즈 강남 컨퍼런스 센터점 오프라인 미팅** * **세부 내용**    + **전달사항**     - **실습장비 6월 2차 신청(6/22~6/26)**     - **방학 중 회의 지각 절대 안됨**       * **간식 사기 (1인 3000원 내)**     - **중간점검 보고서 제출 ~7/11 16:00**     - **블렌디드러닝 관련**       * **완료 강의:5**     - **git강의 관련**   + **이전 과제 피드백**     - **상은**       * **제작 설계서🡪테이블정의서까지 완료**     - **성욱**       * **SLAM 구현 중**     - **건아**       * **로그인 버튼 및 로그인 화면까지**     - **민규**       * **구축 실패**     - **정규**       * **적외선카메라 센서로 영상 모니터에 띄우기 구현 중**   + **금일 주요 내용**     - **요구사항정의서 추가사항**     - **화면 설계서 수정 사항 소개**     - **모터드라이버 관련 내용**     - **하드웨어 설계도 내 라즈베리파이 카메라 센서🡪붙은 것처럼 배치 조절 후 전송 부탁**     - **장애물 인지 시**     - **알고리즘**       * **객체 탐지 기술**         + **YOLO 스켈레톤**       * **자율 주행 기술**         + **SLAM**       * **학습**         + **사례기반학습(+딥러닝)**   + **Today 개인 목표**     - **상은**       * **제작설계서 서류화 작업 -기능처리도(프로그램 목록)/알고리즘 처리도 제외 완료**       * **중간보고서 작성 -26일 예정**       * **라즈베리파이 개발환경 구축 -과제**     - **성욱**       * **모체로봇 하드웨어 설계서 내용 수정하여 올리기 -완료**       * **알고리즘 명세서 작성하여 올리기 -완료**       * **SLAM 구현 및 SSD 구현 -SSD 구현 완료**     - **건아**       * **화면설계서 메뉴바 위치 조정 -완료**       * **메뉴 클릭시 해당 페이지로 연결**       * **카카오 map API 추가**       * **날짜 지정하는 검색바 제작**     - **민규**       * **사용할 DC모터 디바이스 마트에서 찾아서 카톡으로 링크 보내기**       * **소형로봇 하드웨어 설계서 내용 수정하여 올리기 -회로 필요**       * **알고리즘 명세서 작성하여 올리기 (관절) -완료**       * **라즈베리파이 환경 구축 -완료**       * **관절 하나 구현 -60%완료**     - **정규**       * **우리 팀의 차별성 관련 사진/ 통계자료 조사하여 올리기 -완료**       * **통신 관련 알고리즘 명세서 작성하여 올리기**       * **라즈베리파이 적외선 카메라 센서 영상 띄우기 -과제**       * **객체 탐지 구현 -과제**   + **다음 회의 때까지 할 일**     - **전원**       * **오늘 계획한 일 못한 부분 하기**   + **다음 회의 일정**     - **6/26 (월) 11:00 장소: 토즈 강남 컨퍼런스센터점**   + **주요 일정 정리**     - **중간보고서 제출 (~7/11화 16:00)**       * **수행계획서와의 비교 분석 필요**       * **목록 지속적으로 확인하기**     - **장비신청 목록**       * **마이크센서**          + [**https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1312196**](https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1312196) **의논**         + [**https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1383296**](https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1383296) **의논**       * **CO2센서**         + **🡨🡪 마이크 스피커**         + **지금 당장은 굳이..?**       * **LiDAR센서 -** [**https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=14807670**](https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=14807670) **x1**       * **DC모터 –** * **회의 사진** | | | |